# 仕事の進め方：型化・AI活用・再発防止ログ

作成日: 2026-01-11

このファイルは、直近の失敗と改善の話から抽出した『次からの標準手順（型）』を整理したものです。

# 1. 方針（大枠）

AIでコードを書く前に、AIと『処理手順・全体像』を相談し、設計を固めてから実装に入る。

途中で要望追加が起きる前提で、工程見直し（設計の更新）とタスク整理の更新を“必ず”回す。

中間データを出力し、検証・再実行コストを下げる（“簡単だが効く”手当ては最初から入れる）。

検証は目視より差分抽出の自動化を優先し、意思決定者の時間と検証コストを守る。

ただし回り道の価値もあるため、検証の省略は“事前に設計した基準”に基づいて行う。

# 2. タスク整理フォーマット（受領直後に書く）

あなたが作成・運用し始めた内容を、項目として明文化。

目的（何の意思決定/アウトプットのためか）

背景（なぜ今それが必要か、誰の課題か）

期限（必達/希望/バッファの有無）

ステークホルダー（依頼者/レビュー者/最終受け手/クライアント等）

インプットデータ：所在、形式、期間、粒度、定義（商材、PJ、補助項目など）

アウトプット：形式（表/図/CSV/PDF等）、粒度、並び順、例外処理、期待値

大まかな工程（後述の設計に接続）

不明点リスト（受領時点で洗い出す）

リスク/懸念（追加要望の可能性、データ品質、定義揺れ等）

確認タイミング（どの工程に入る前に誰に何を確認するか）

メモ媒体については、紙（赤入れしやすい/記憶定着）とNotion（更新しやすい/共有しやすい）で迷いがある、という発言があった。実務上は『紙→Notion（清書）』または『Notionで運用しつつ、紙でラフに考える』のハイブリッドが現実的。

# 3. 設計（Design）フォーマット（.mdで管理する想定）

上司の運用（Markdownで仕様書的に残す）を参考にしたい、という意向を踏まえ、.mdで残す前提の項目例。

0. 前提（用語定義、粒度、集計単位、フィルタ条件）

1. 目的/アウトプット仕様（例：3枚の表、対象期間6m/12m切替、指標定義）

2. 入力データ一覧（ファイル名、カラム、キー、欠損/重複の想定）

3. 処理フロー（工程図 or 箇条書きでOK）

4. 中間データ設計（どこで書き出すか、形式、再利用方法）

5. 検証設計（チェック観点、差分抽出方法、許容誤差基準）

6. 例外処理（相手にしか存在しない商材、件数0/1の扱い等）

7. 変更履歴（v1/v2…：何を変えたか、なぜ変えたか）

Gitで管理し、設計v1→v2の差分を残す、というあなたの期待に合致する。

# 4. 数値合わせ（突合）の型（あなたの運用を明文化）

① エントリーデータ・明細データの前処理（型に含める：キー整形、欠損/重複、型変換など）

② 明細がエントリに全て含まれるかの確認（含まれない場合は原因調査へ）

③ 集計（商材/PJ/補助項目/月次 等、粒度を決める）

④ 両者をロング形式に揃える（比較しやすい形）

⑤ 差分抽出（どちらかにしか存在しない行、件数差分、絶対値閾値など）

⑥ クライアント共有用アウトプット（CSV + 口頭説明では一部をピックアップ）

# 5. 差分の“見る基準”に関するあなたの考え（言語化）

意思決定者の時間を守るため、全件を深掘りせず“差が大きいもの”を優先して見る。

999 vs 1000 の差は無視した一方、0 vs 1 はピックアップする、など“実務上の意味”で判断した。

パーセンテージは、母数が小さいと50%等になり判断を誤るため採用しなかった。絶対差や分布（上位から見て、結果的に5件以上が4〜5商材だったので閾値を5件にした）で見た。

閾値は固定ではなく、対象・分布により変わる。

『回り道の価値もある』ことを踏まえ、検証省略は誤解が生まれないよう主軸（意思決定者の時間）に紐づけて説明する。

# 6. AI（Codex/LLM）活用の型（失敗からの学び）

AIに書かせる前に、処理手順・検証観点・ログ項目（フィルタ条件等）を設計に書く。

AIに出す指示は、要件→入出力→手順→テスト（検証）→例外、の順で与える。

AIが生成したコードは、重要部分（フィルタ条件・集計キー・結合キー）を必ず人間が理解/レビューする。

違和感が出たら“勘で修正”ではなく、差分が出る最小単位（中間データ/チェック表）を作って原因特定する。

中間データを早期に書き出し、繰り返し結合を避ける（助言を受けたが見送って後悔した点）。

# 7. 報連相（確認の機械化）に関する上司FBの取り込み案

タスク受領時点で全体を一旦確認し、不明点は早期に質問する（ボールを持たない）。

工程ごとに“確認タイミング”をあらかじめ埋め込み、機械的に確認する。

確認は私情を挟まず、タイミングで淡々と実行する。

日次報告は『現在地（工程）』『次にやること』『詰まっている点』を型で送る。